ООО «Отдел главного архитектора»

Утвержден решением

совета народных депутатов Абрамовского 2-го сельского поселения

от _16.11.2012г._ № _27_

Генеральный план АБРАМОВСКОГО 2-ГО сельского поселения ТАЛОВСКОГО муниципального района Воронежской области

- Том I

- Положения о территориальном планировании:

- пояснительная записка;

- графические материалы.

ПЗ - №63 от 19.05.2011

Генеральный директор						Н.В.Буравлёва

Архитектор                                                                         А.А. Шестопалова

Исполнитель			                                                  Е.А. Буравлева

Свидетельство № 0050.02-2011-362900411331-П-078 от 26.05.2011 без ограничений срока и территории

р.п.Таловая 2012 г.

Состав проекта.

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
| Текстовая часть: |  |
| Том I | Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) Графические материалы: Схема генерального плана М 1:25000 |
| Том II | Материалы по обоснованию генерального плана (пояснительная записка) Графические материалы: - Схема современного использования территории Абрамовского 2-го сельского поселения; - Схема современного использования территории населенных пунктов; - Схема генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения; - Схема генерального плана населенных пунктов; - Схема инженерной инфраструктуры населенных пунктов. |
| Том III | Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия по ГО ЧС |

- Содержание

| - 1. | - Цели и задачи территориального планирования.................................... | - 5 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1.1. Общие положения....................................................................................... | - 5 |
|  | - 1.2. Цели и задачи территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения........................................................................................ | - 7 |
|  | - 1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района при осуществлении территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения……………………… | - 9 |
| - 2. | - Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения………………...... | - 10 |
|  | - 2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Абрамовского 2-го сельского поселения.................................................... | - 11 |
|  | - 2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Абрамовского 2-го сельского поселения..................................................... | - 12 |
|  | - 2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.............................................. | - 13 |
|  | - 2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства............................. | - 15 |
|  | - 2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового обслуживания..................................... | - 17 |
|  | - 2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры……………………………… | - 21 |
|  | - 2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.......................................... | - 26 |
|  | - 2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения....................................... | - 28 |
|  | - 2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов............................................ | - 31 |
|  | - 2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения........................................................................... | - 33 |
|  | - 2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками……………………………………………………………… | - 34 |
| 3. | - Заключение........................................................................................................ | - 35 |

1. Цели и задачи территориального планирования.

1.1. Общие положения.

В соответствии с градостроительным законодательством Проект генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области является документом территориального планирования муниципального образования. Проектом генерального плана определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий Абрамовского 2-го сельского поселения в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных образований.

Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Воронежской области, Таловского муниципального района, уставом Абрамовского 2-го сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения учтены интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района по реализации полномочий органов государственной власти, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Абрамовского 2-го сельского поселения приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье» федеральных и областных целевых программ.

Цели, задачи и мероприятия Проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, Программы социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области.

Проект генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения содержит:

- положение о территориальном планировании;

- схемы территориального планирования.

Положение о территориальном планировании включает в себя:

- цели и задачи территориального планирования;

- перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения.

Схемы территориального планирования сельского поселения включают в себя:

- Схему современного использования территории Абрамовского 2-го сельского поселения;

- Схему современного использования территории населенных пунктов;

- Схему генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения;

- Схему генерального плана населенных пунктов;

- Схему инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Для решения спорных вопросов, возникающих при реализации мероприятий территориального планирования сельского поселения, следует руководствоваться материалами по обоснованию проекта генерального плана, подготовленных в текстовой форме и графической форме, которые включают:

- Анализ состояния территории Абрамовского 2-го сельского поселения, проблемы и направление ее комплексного развития;

- Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и воздействия их последствий отражены в составе специального раздела “Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.

Проект генерального плана разработан на следующие периоды реализации:

Исходный год – 2011 г.

I очередь – 2020 г.

Расчетный срок – 2030 г.

Реализация проекта генерального плана осуществляется на основании плана реализации, который составляется и утверждается администрацией сельского поселения.

План реализации проекта генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения является основанием для разработки и принятия адресных программ капитальных вложений.

1.2. Цели и задачи территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения.

Основной целью проекта генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения является разработка комплекса мероприятий для сбалансированного развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Территориальное планирование Абрамовского 2-го сельского поселения осуществляется в целях:

- Обеспечения  прогресса в развитии основных секторов экономики.

- Повышения инвестиционной привлекательности территории поселения.

- Повышения уровня жизни и условий проживания населения.

- Развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур  Абрамовского 2-го сельского поселения.

- Обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Воронежской области, Таловского района, Абрамовского 2-го сельского поселения.

- Формирования первичной информационной базы для осуществления градостроительной деятельности и реализации полномочий органов местного самоуправления в направлении дальнейшего развития территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

- Экологической безопасности, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

Задачами территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения являются:

- Создание условий для устойчивого развития территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

- Определение назначения территорий Абрамовского 2-го сельского поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

- Развитие социальной инфраструктуры путём упорядочения и дальнейшего строительства сети объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта.

- Восстановление инновационного агропроизводственного комплекса населенных пунктов, как одной из главных точек роста экономики сельского поселения.

- Освоение, для целей жилищного строительства, новых территорий и проведение реконструктивных мероприятий в существующей застройке.

- Модернизация транспортной инфраструктуры поселения.

- Завершение газификации населенных пунктов поселения.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры поселения.

- Реализация мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов.

- Сохранение окружающей природной среды.

Цели, задачи и мероприятия территориального планирования проекта генерального плана разработаны на основе Стратегии социально-экономического развития Воронежской области, областных целевых программ, программы социально-экономического развития Таловского муниципального района, инвестиционных проектов и ведомственных целевых программ.

1.3. Интересы Российской Федерации, Воронежской области и Таловского муниципального района при осуществлении территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения.

При осуществлении территориального планирования Абрамовского 2-го сельского поселения в числе прочих учтены следующие объекты федерального, регионального  и районного значения:

Федерального значения: государственный лесной фонд 467га.

Регионального значения: автодорога Б4-29 Абрамовка - с.Абрамовка, автодорога Б43-29 Абрамовка – Хлебороб – Знаменка.

Районного значения: МОУ 2-Абрамовская СОШ, дом культуры, почта, медицинский пункт, участковый пункт полиции, баня, аптека, магазины, дом культуры, медицинский пункт.

- 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию, и указания на последовательность их выполнения.

Настоящий том содержит материалы по обоснованию вариантов решения задач территориального планирования территории Абрамовского 2-го сельского поселения; обоснование предложений по территориальному планированию и этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию.

Предложения по территориальному планированию и мероприятия  направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Абрамовского 2-го сельского поселения.

Содержание томов и схем Генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения, в рамках полномочий органов местного самоуправления (ст. 14  Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г.), определяет круг проблем сельского поселения и проектных мероприятий, направленных на решение нижеперечисленных проблем:

1. организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

2. организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;

3. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;

5. обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

6. создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

7. организация библиотечного обслуживания населения,

8. создание условий для организации досуга и обеспечение жителей сельского поселения услугами организаций культуры;

9. обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта;

10. создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

11. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

12. осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

13. благоустройство и озеленение территории сельского поселения;

14. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

15. организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

16. оказание содействия гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства местного значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в томе III.

2.1. Предложения по административно-территориальному устройству Абрамовского 2-го сельского поселения.

Границы и статус Абрамовского 2-го сельского поселения установлены законом Воронежской области от 02.12.2004 № 88-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Грибановского, Каширского, Острогожского, Семилукского, Таловского, Хохольского районов и города Нововоронеж».

Мероприятия по административно-территориальному устройству Абрамовского 2-го сельского поселения проектом генерального плана не предусматриваются.

2.2. Предложения по функциональному зонированию территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

Функциональное зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на несколько зон и в определении для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т. д.).

Функциональное зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки.

В связи с отсутствием утвержденных документов территориального планирования Российской Федерации, в составе которых должны быть определены ограничения по охранным зонам инженерно-транспортных коммуникаций, расположенным на территории сельского поселения, по требованиям охраны объектов культурного наследия, границы зон с особым использованием территории, может подвергаться корректировке, по мере разработки и утверждения соответствующей градостроительной документации.

Таблица 1. Перечень мероприятий по функциональному зонированию территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выделение основных функциональных зон: - селитебная территория; - промышленная территория; - территория сельскохозяйственного использования; - территория рекреационного использования | 1. Разработка проектной документации. 2. Публичные слушания. 3. Утверждение проекта правил землепользования и застройки Абрамовского 2-го сельского поселения. | Первая очередь |

Функциональные зоны отражены на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.3. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами жилой инфраструктуры.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

- Таблица 2. Перечень мероприятий обеспечению территории Абрамовского 2-го сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение площадок под развитие индивидуального жилищного строительства: - территория в селе Абрамовка в районе ул.М.Горького площадью 3,3га и ул.Красной Звезды площадью 10,1га - территория в поселке Хлебороб в районе ул.Ст.Заборьева площадью 9,2га, 8,6га, 10,4га - территории в селе Знаменка в районе ул.Солнечная площадью 3,5га, 2,2га | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка градостроительного плана. 4. Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. 5. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 6. Получение разрешения на строительство. 7. Строительство. 8. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок. |

Земельные участки для развития индивидуальной жилой застройки показаны на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.4. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами промышленности и сельского хозяйства.

В основу проектных предложений на расчетный срок положены прогрессивными пути развития сельскохозяйственного производства.

Дальнейший рост сельскохозяйственного производства будет осуществляться за счет промышленного способа производства продукции в главных его отраслях.

Таблица 3. Перечень мероприятий по развитию промышленности и сельского хозяйства в Абрамовском 2-м сельском поселении.

| № п/п | Наименование мероприятия | Проектируемый объект | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новое строительство (в северной части от границы с.Абрамовка площадью 6га) | Хозяйства с содержанием животных свыше 100 голов, но менее 1200 голов третьего класса по санитарной классификации | 1. Формирование земельного участка. 2. Получение технических условий. 3. Подготовка проектно-сметной документации, экспертиза. 4. Получение разрешения на строительство. 5. Строительство. 6. Ввод в эксплуатацию. | Расчетный срок |
| 2. | Новое строительство (к северо-востоку от с.Абрамовка площадью 10га) | Хозяйства с содержанием животных до 100 голов четвертого класса по санитарной классификации | - // - | - // - |
| 3. | Новое строительство (к западу от п.Хлебороб площадью 6га) | Хозяйства с содержанием животных до 100 голов четвертого класса по санитарной классификации | - // - | - // - |
| 4. | Новое строительство (в восточной части с.Знаменка площадью 6га) | Хозяйства с содержанием животных до 100 голов четвертого класса по санитарной классификации | - // - | - // - |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов сельскохозяйственного производства и промышленности показаны на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.5. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами культурно-бытового и социального обслуживания.

Территориальное планирование в целях организации системы социального и бытового обслуживания должно обеспечивать создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Согласно ст. 14. и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения относятся предложения по обеспечению населения:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта.

Требуется размещение учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности, укрупнение объектов путем создания торговых комплексов и центров, формирование торговых зон, рынка. Наряду с муниципальными  возможно развитие сети торговых учреждений других форм собственности.

Таблица 4. Перечень необходимых объектов культурно-бытового и социального обслуживания в Абрамовском 2-м сельском поселении

| № п/п | Наименование объекта | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительство объектов культурно-бытового и социального значения |  |  |  |
| 1. | Новое строительство детского сада на 60 мест с озеленением территории с.Абрамовка по ул.Ленина | 1. Формирование земельного участка 2. Проведение торгов 3. Проектирование 4. Получение разрешения на строительство 5. Строительство 6. Ввод в эксплуатацию | Расчетный срок |
| 2. | Новое строительство филиала сбербанка с.Абрамовка по ул.Ленина |  | - // - |
| 3. | Организация, размещение малых архитектурных форм футбольного поля и многофункциональных спортплощадок и детских игровых площадок площадью 1,5га в с.Абрамовка | - // - | - // - |
| 4. | Новое строительство предприятия общественного питания в п.Хлебороб по ул.Ст.Заборьева | - // - | - // - |
| 5. | Организация, размещение малых архитектурных форм футбольного поля и многофункциональных спортплощадок и детских игровых площадок площадью 1,3га в п.Хлебороб | - // - | - // - |
| 6. | Организация, размещение малых архитектурных форм футбольного поля и многофункциональных спортплощадок и детских игровых площадок площадью 1,3га в с.Знаменка | - // - | - // - |
| Ремонт и реконструкция объектов культурно-бытового и социального значения: |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт МОУ 2-Абрамовская СОШ в с.Абрамовка по ул. Ленина, 85 | 1. Подготовка проектно-сметной документации; 2. Строительно-монтажные работы | Первая очередь |
| 2. | Капитальный ремонт дома культуры в с.Абрамовка по ул. Ленина, 89 | - // - | - // - |
| 3. | Ремонт почты в с.Абрамовка по ул.Ленина | - // - | - // - |
| 4. | Ремонт медицинского пункта в с.Абрамовка по ул. Ленина, 87 | - // - | - // - |
| 5. | Ремонт участкового пункта полиции в с.Абрамовка по ул.Ленина, 87 |  |  |
| 6. | Реконструкция бани с.Абрамовка по ул. Ленина | - // - | - // - |
| 7. | Реконструкция аптеки с.Абрамовка по ул. Ленина | - // - | - // - |
| 8. | Капитальный ремонт дома культуры в с.Знаменка по ул.Солнечная | - // - | - // - |
| 9. | Ремонт медицинского пункта в с.Знаменка по ул. Солнечная | - // - | - // - |

Объекты культурно-бытового и социального обслуживания в остальных поселках сельского поселения не предусматриваются из-за отсутствия перспективы их развития.

Планируемые места размещения объектов культурно-бытового и социального обслуживания показаны на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.6. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры.

Территориальное планирование Абрамовского 2-го сельского поселения в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- организацию в границах поселения электро-, газо- и водоснабжения населения , снабжения населения топливом;

- организацию освещения улиц;

создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения, электро и газоснабжения как ключевых элементов обеспечения  пространственного развития, ускоренного экономического роста, развития населенных пунктов, ввода в эксплуатацию новых промышленных объектов и реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России», иных приоритетных национальных проектов и программ.

Таблица 5. Перечень мероприятий по модернизации и развитию инженерной инфраструктуры территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Реконструкция водозаборных скважин с.Абрамовка | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 1.2. | Реконструкция водопроводных сетей в с.Абрамовка |  |  |
| 1.3. | Новое строительство водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов в с.Абрамовка | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 1.4. | Реконструкция водозаборной скважины п.Хлебороб |  |  |
| 1.5. | Новое строительство водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов п.Хлебороб |  |  |
| 1.6. | Реконструкция водозаборной скважины с.Знаменка | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 1.7. | Новое строительство водопроводных сетей с устройством колодцев, установкой запарной арматуры и пожарных гидрантов с.Знаменка |  |  |
| 1.8. | Новое строительство канализационных сетей в с.Абрамовка 25,0км | - // - | - // - |
| 1.9. | Новое строительство очистных сооружений с.Абрамовка | - // - | - // - |
| 2. | Газоснабжение |  |  |
| 2.1 | Новое строительство газопроводов высокого давления от с.Абрамовка до п.Хлебороб | 1. Формирование земельных участков, подготовка градостроительных планов земельных участков. 2. Подготовка проектно-сметной документации, определение границ зон охраны. 3. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 2.2 | Новое строительство газопроводов низкого давления с.Абрамовка | - // - | - // - |
| 2.3. | Новое строительство котельной (БМК) для школы с.Абрамовка | - // - | - // - |
| 2.4. | Новое строительство ШРП п.Хлебороб | - // - | - // - |
| 2.5. | Новое строительство газопроводов высокого давления п.Хлебороб | - // - | - // - |
| 2.6. | Новое строительство газопроводов низкого давления п.Хлебороб | - // - | - // - |
|  | Новое строительство ШРП с.Знаменка |  |  |
| 2.7. | Новое строительство газопроводов высокого давления с.Знаменка | - // - | - // - |
| 2.7 | Новое строительство газопроводов низкого давления с.Знаменка | - // - | - // - |

Места размещения объектов инженерной инфраструктуры показаны на Схеме инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

2.7. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

В полномочия местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, гидротехнических сооружений и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Таблица 6. Перечень мероприятий по обеспечению  Абрамовского 2-го сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство улично-дорожной сети путем строительства дорожного полотна и укладки асфальтобетонного покрытия с.Абрамовка ул.Ленина ул.Красной Звезды, ул.Антона Рыжкова, ул.М.Горького, ул. Пролетарская | 1. Подготовка проектно-сметной документации, определение красных линий. 2. Осуществление строительно-монтажных работ. | Первая очередь |
| 2. | Благоустройство улично-дорожной сети путем реконструкции и укладки асфальтобетонного покрытия П.Хлебороб ул.Ст.Заборьева | - // - | - // - |
| 3. | Благоустройство улично-дорожной сети путем реконструкции и укладки асфальтобетонного покрытия с.Знаменка ул.Солнечная | - // - | - // - |
| 3. | Реконструкция автобусных остановок в с.Абрамовка, п.Хлебороб, с.Знаменка | - // - | - // - |

Места размещения объектов транспортной инфраструктуры показано на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.8. Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами массового отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории сельского поселения.

Территориальное планирование в целях развития отдыха жителей поселения, благоустройства и озеленения территории поселения должно обеспечивать:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организацию благоустройства и озеленения территории поселения;

- использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирования защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий.

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с ЗК РФ (глава XV) и Градостроительным кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Таблица 7. Перечень мероприятий по обеспечению территории Абрамовского 2-го сельского поселения объектами массового отдыха, благоустройства и озеленение территории.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство рекреационной зоны сельского поселения |  |  |
| 1.1. | Организация пляжа площадью 3,5га и набережной площадью 2,5га их благоустройство, размещение малых архитектурных форм в восточной части с.Абрамовка | 1. Формирование участка. 2. Проведение торгов на право аренды. 3. Подготовка арендатором проекта, включая технические условия, экологическую экспертизу и пр. | Первая очередь. |
| 1.2. | Организация сквера площадью 0,8га благоустройство, посадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение в восточной части с.Абрамовка |  |  |
| 1.3. | Организация скверов благоустройство, посадка деревьев, организация системы дорожек, размещение малых архитектурных форм, освещение в северной части п.Хлебороб площадью 1,8га, в центральной части п.Хлебороб площадью 1,5га, в южной части п.Хлебороб площадью 1,5га |  |  |
| 1.4 | Организация рекреационной зоны за южной границей с.Знаменка площадью 18,4га |  | Расчетный срок |

Места расположения площадок для развития на территории сельского поселения объектов массового отдыха показаны на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.9. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами сбора твердых бытовых отходов.

Территориальное планирование в целях санитарной очистки территории должно обеспечивать:

- организацию мест для сбора твердых бытовых отходов;

- организацию вывоза бытовых отходов и мусора.

Таблица 8. Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора на территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) у западной границы с.Абрамовка | 1. Зарезервировать территорию 2. Устройство дороги с твердым покрытием к площадке для сбора отходов. 3. Организация вывоза ТБО. | Первая очередь |
| 2. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) у западной границы п.Хлебороб |  |  |
| 3. | Устройство контейнерной площадки для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости (30 м³) у юго-восточной границы с.Знаменка |  |  |
| 4. | Полигон ТБО- рекультивация территории у северо-западной границы с.Абрамовка | 1.Рекультивация территории | Первая очередь |

Место расположения на территории сельского поселения районного пункта сбора, накопления и  первичной сортировки ТБО и контейнерных площадок для сбора и временного накопления ТБО, оснащённой контейнерами большой ёмкости 30 м³ показано на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.10. Предложения по обеспечению территории сельского поселения местами захоронения.

Согласно ст. 14 и 14.1. ФЗ-131 к полномочиям администрации сельского поселения относится содержание мест захоронения.

- Таблица 9. Перечень мероприятий по организации мест захоронения на территории Абрамовского 2-го сельского поселения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия и последовательность его выполнения | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Благоустройство территорий кладбищ в с.Абрамовка около северо-западной границы площадью 0,6га, в п.Хлебороб в южной части площадью 0,6га и у восточной границы п.Хлебороб площадью 0,3га | Очистка территории, устройство мест сбора мусора. | Первая очередь |

Места организации кладбищ показано на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов.

2.11. Предложения по обеспечению территории сельского поселения скотомогильниками.

В настоящий момент на территории Абрамовского 2-го сельского поселения не имеется действующего скотомогильника.

Генеральным планом на территории Абрамовского 2-го сельского поселения  предусматривается строительство нового скотомогильника.

Место расположения скотомогильника показаны на Схеме генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения и Схеме генерального плана населенных пунктов

3. Заключение.

Разработка проекта генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения как основного градостроительного документа муниципального образования предполагает и соответствующие механизмы его реализации.

Реализация генерального плана предусматривает использование установленных законодательством средств и методов административного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих в т. ч. реализацию генерального плана включает механизмы как регионального, так и муниципального уровней.

Для реализации проектных предложений проекта генерального плана, согласно законодательству, в трехмесячный срок после его утверждения должен быть разработан и утвержден план реализации проекта генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения. В этом плане должны содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для определения элементов планировочной структуры планируемой жилой зоны  населенных пунктов;

3) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

4) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

5) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Также в проект генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения, по мере необходимости, могут вноситься изменения и дополнения, связанные с разработкой и утверждением специализированных схем (например, проектов зон охраны объектов культурного наследия области, установления санитарно-защитных и иных режимных зон), принятием и изменением стратегических документов социально-экономического развития  и пр.

Порядок внесения изменений в проект генерального плана Абрамовского 2-го сельского поселения установлен Градостроительным кодексом РФ и законом Воронежской области от 7.07.2006 г. № 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области». Соответственно, после утверждения внесенных изменений в проект генерального плана сельского поселения, должны быть внесены и изменения в План реализации генерального плана.