АДМИНИСТРАЦИЯ

АБРАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2020 года № 12

п. Абрамовка

О внесении изменений в постановление администрации Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области от 20.11.2017 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения» на 2018-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Абрамовского сельского поселения, администрация Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области от 20.11.2017 № 88 (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.

1.2. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.

1.3. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава Абрамовского сельского поселения | О.Н. Соболева |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Абрамовского сельского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от 28.02.2020 г. № 12

«П А С П О Р Т

муниципальной программы Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района «Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения» на 2018-2022 годы

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Абрамовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация и жители Абрамовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Основные разработчики муниципальной программы | Администрация Абрамовского сельского поселения |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения благоустроенным и комфортным жильем населения, а также формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем устойчивого развития территории Абрамовского сельского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и организаций к участию в решении вопросов благоустройства Абрамовского сельского поселения. |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования. |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг следующих индикаторов: - количество благоустроенных территорий общего пользования в поселении; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя Абрамовского сельского поселения. |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2 000 тыс. рублей, в том числе средства бюджета поселения – 100 тыс. руб.; средства областного бюджета 1 900 – тыс. руб.; средства федерального бюджета – 0 тыс. руб. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет: |  |  |  |  |
|  | Год | ВСЕГО (тыс.руб.) | Бюджет поселения | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
|  | 2018 | - | - | - | - |
|  | 2019 | - | - | - | - |
|  | 2020 | - | - | - | - |
|  | 2021 | - | - | - | - |
|  | 2022 | 2000,0 | 100,0 | 1900,0 | - |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня комплексного благоустройства общественных территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных территорий, родников, сохранение и увеличение числа озелененных территорий; - увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых выполнены работы по благоустройству; - повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления поселения в сфере реализации проектов по благоустройству территории поселения; - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций проживающих и расположенных на территории поселения в реализацию мероприятий по благоустройству территории; - повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и качества жизни населения Абрамовского сельского поселения совершенствование архитектурного облика общественных территорий; - рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Абрамовского сельского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от 28.02.2020 г. № 12

Приложение 3

к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения» на 2018-2022 годы

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство общественных территорий в сельском поселении | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство общественных территорий в сельском поселении | - | - | - | - | - | - | - | 30.11. |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Абрамовского сельского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от 28.02.2020 г. № 12

Приложение 4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения» на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Формирование современной городской среды Абрамовского сельского поселения на 2018-2022 годы | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | 2000,00 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 1900,00 |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | 100,00 |